# ESQUEMA 1

1755017550

20042004

Sistema de gestión de riesgos

Directivas generales

Risk management

LAS OBSERVACIONES DEBEN ENVIARSE CON EL FORMULARIO DE LA ETAPA DE DISCUSIÓN PÚBLICA

DOCUMENTO EN ESTUDIO

Prefacio

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter de Organismo Argentino de Normalización, son establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación de la normalización como base de la calidad, promoviendo las actividades de certificación de productos y de sistemas de la calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor.

IRAM es el representante de la Argentina en la International Organization for Standardization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN).

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre los diversos sectores involucrados, los que a través de sus representantes han intervenido en los Organismos de Estudio de Normas correspondientes.

Esta norma incorpora la experiencia ganada a través de la aplicación de otras normas, y el pensamiento actual respecto de la gestión de riesgos.

Índice

0  INTRODUCCIÓN	5

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6

2  DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA	6

3  Definiciones	6

4  INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	9

4.1  Propósito	9

4.2  Revisión	9

4.3  Planificación de la gestión de riesgos	10

4.4  Revisión por la dirección	13

5  VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS	13

5.1  General	13

5.2  Elementos principales	13

6  PROCESO DE GESTION DE RIESGOS	15

6.1  Establecer el contexto	15

6.2  Identificación de riesgos	18

6.3  Análisis de riesgo	18

6.4  Evaluación de riesgo	21

6.5  Tratamiento del riesgo	21

6.6  Control y revisión	23

6.7  Documentar y registrar el proceso de gestión de riesgos	24

6.8  Comunicación y consultas	24

Anexo A (Informativo) Bibliografía	26

Anexo B (Informativo) Integrantes del organismo de estudio	27

Sistema de gestión de riesgos

Directivas generales

# 0  INTRODUCCIÓN

Gestionar los riesgos significa administrarlos para lograr un balance apropiado, entre darse cuenta de las oportunidades de obtener beneficios y a la vez minimizar los impactos adversos. Es una parte integral de una buena práctica gerencial y un elemento esencial de buen gobierno corporativo. Es un proceso iterativo que consiste en pasos que, cuando se siguen en secuencia, permiten una mejora continua en el proceso de toma de decisiones y permite a las organizaciones optimizar su desempeño, arribando a los objetivos propuestos con un grado de seguridad razonable.

La Gestión de riesgos implica establecer una infraestructura y cultura apropiada y aplicar un método lógico y sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso de forma tal que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar beneficios.

Para ser más eficaz, la gestión de riesgos debe formar parte de la cultura de una organización. Es decir, debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de negocio de la organización, más que ser vista o practicada como una actividad separada. Cuando se logra esto, todos en la organización pasan a estar involucrados en la gestión de riesgos.

La premisa subyacente en la gestión de riesgos es que cada entidad -con o sin fines de lucro- del ámbito privado o gubernamental, existe con el fin de proveer valor a las personas, grupos u organizaciones que puedan tener algún interés o ser consideradas partes interesadas.

Todas las organizaciones enfrentan incertidumbre y el desafío es determinar cuánto de ella está preparada para aceptar. La incertidumbre representa tanto amenazas como oportunidades, con el potencial de erosionar o enriquecer el valor. La gestión de riesgos de la organización provee una estructura conceptual para que la administración conviva de manera racional con la incertidumbre y con los riesgos y oportunidades asociados, lo cual enriquece su capacidad para generar valor.

La gestión de riesgos es una disciplina de rápida evolución en la que pueden encontrarse diferentes criterios sobre qué elementos incluye, cómo debe ser conducida y, fundamentalmente, para qué sirve. En este sentido, en el marco de una norma se encuentran los acuerdos sobre:

- Objetivo de la gestión de riesgos.

- Terminología relacionada.

- Proceso mediante el cual debe ser llevada a cabo la gestión de riesgos.

Aunque el concepto de riesgo es a menudo interpretado en términos de peligros o impactos negativos, esta norma interpreta al riesgo como exposición a las consecuencias de la incertidumbre, o cambios potenciales respecto de lo que está planeado o se espera. Este proceso descrito aquí se aplica tanto a la administración de los beneficios potenciales como de las pérdidas potenciales.

Existen muchas formas de alcanzar los objetivos de la gestión de riesgos, y si bien sería difícil tratar de establecerlas todas en un solo documento, el presente representa el inicio en el camino de normalizar un proceso certificable. Al cumplir con los preceptos de esta norma, en la medida que le fueran aplicables, las organizaciones estarán implementando las mejores prácticas en Gestión de Riesgos.

# 1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma brinda una guía genérica para gestionar el riesgo. Puede ser aplicada a un amplio rango de actividades u operaciones de cualquier empresa pública, privada o comunitaria, con o sin fines de lucro.

Si bien especifica los elementos del proceso de gestión de riesgos, no es el propósito de la norma obligar a la uniformidad en los sistemas de gestión de riesgos. Es genérico e independiente de cualquier industria o sector económico específico. El diseño e implementación del sistema de gestión de riesgos está influenciado por las necesidades variables de una organización, sus objetivos particulares, sus productos y servicios y los procesos y prácticas específicas empleadas.

Esta norma puede ser aplicada en todas las etapas de la vida de una actividad, función, proyecto, producto o activo. El máximo beneficio se obtiene generalmente aplicando el proceso de gestión de riesgos desde el principio. A menudo se llevan a cabo una cantidad de estudios puntuales en distintos momentos, y desde perspectivas estratégicas y operacionales.

El proceso descrito aquí se aplica tanto a la administración de los beneficios como de las pérdidas potenciales.

# 2  DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones, las cuales, mediante su cita en el texto, se transforman en disposiciones válidas para la aplicación de la presente norma IRAM. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma se deben esforzar para buscar la posibilidad de aplicar sus ediciones más recientes.

Los organismos internacionales de normalización y el IRAM, mantienen registros actualizados de sus normas.

IRAM 34552-1:2003 - Estadística. Vocabulario y símbolos. Parte 1: Definiciones de probabilidad y de estadística general.

ISO/IEC Guide 2:1996 - Standardization and related activities. General vocabulary.

ISO/IEC Guide 51:1999 - Safety aspects. Guidelines for their inclusion in standards.

# 3  Definiciones

Para el propósito de esta norma, se aplican las siguientes definiciones:

3.1  consecuencia. Hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro o de un evento (3.4).

NOTA 1: Puede haber más de una consecuencia de un mismo evento.

NOTA 2: Las consecuencias pueden estar en el rango de positivas a negativas.

NOTA 3: Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente.

NOTA 4: Las consecuencias se determinan en relación con el logro de objetivos.

3.2  auto-evaluación de control – (C.S.A. – Control Self Assessment). Revisión periódica y sistemática revisión de los procesos de negocio para asegurar que el control del riesgo (3.15) es aún eficaz y apropiado.

3.3  costo. Cualquier impacto negativo, ya sea directo o indirecto, incluyendo pérdidas de dinero, de tiempo o de mano de obra, por interrupciones; de imagen organizacional, políticas e intangibles.

3.4  evento. Hecho imprevisto, o que puede suceder.

NOTA 1: El evento puede ser cierto o incierto.

NOTA 2: El evento puede ser una ocurrencia única o una serie de ocurrencias.

3.5  peligro. Amenaza o contingencia inminente de que suceda algún mal.

3.6  pérdida. Cantidad o cosa perdida. Cualquier consecuencia negativa (3.1), económica, financiera o de otro tipo

3.7  monitorear. Verificar, supervisar, observar críticamente o medir el progreso de una actividad, acción o sistema en forma regular para identificar cambios respecto del nivel de desempeño requerido o esperado.

3.8  organización. Grupo de gente e instalaciones con un arreglo de responsabilidades, autoridades y relaciones.

NOTA 1: El arreglo es generalmente ordenado

NOTA 2: Una organización puede ser pública o privada.

NOTA 3: Esta definición es válida para los propósitos de las normas de sistemas de administración de calidad. El término ‘organización’ es definido en forma diferente en la ISO/IEC Guide 2.

3.9  probabilidad. Intervalo dentro del cual es probable que ocurra un evento (3.4).

NOTA 1: La IRAM 34552-1 da la definición matemática de probabilidad como un número real dentro del intervalo 0 a 1 asociado a un suceso de azar. El mismo puede ser relacionado con la frecuencia relativa de ocurrencia en el largo plazo o al grado de convicción de que ocurrirá un evento. Para un alto grado de credibilidad, la probabilidad es cercana a 1.'

NOTA 2: Se puede utilizar “frecuencia” más que “probabilidad” en la descripción de un riesgo.

NOTA 3: Los grados de credibilidad acerca de la probabilidad se pueden escoger como clases o ámbitos, tales como:

- raro / improbable / moderado / probable / casi certeza, o

- improbable / remoto / ocasional / probable / frecuente.

3.10  riesgo residual. El nivel de riesgo restante (3.11) luego del tratamiento del riesgo (3.26).

3.11  riesgo. Contingencia o proximidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. Se lo mide en términos de una combinación de la probabilidad (3.9) de un evento (3.4) y su consecuencia (3.1).

NOTA: Para aspectos relacionados con seguridad ver la ISO/IEC Guide 51.

3.12  análisis de riesgos. Uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos determinados y la magnitud de las consecuencias, para establecer el nivel de riesgo.

3.13  proceso de evaluación de riesgos. Proceso general de identificación, análisis y evaluación del riesgo, (ver figura 1).

3.14  evitar un riesgo. Una decisión informada de no verse involucrado, o una acción de retiro de una situación de riesgo.

3.15  control de riesgos. La parte de la gestión de riesgos que involucra la provisión de políticas, normas y procedimientos para mitigar los riesgos  adversos.

3.16  criterios de riesgo. Principios u otras reglas de decisión mediante las cuales se evalúa la importancia de los riesgos para determinar si se recomiendan acciones de tratamiento para ellos.

NOTA: Los criterios de riesgo pueden incluir costos y beneficios asociados, requerimientos legales y estatutarios, aspectos socioeconómicos y ambientales, las preocupaciones de los interesados (3.28), prioridades y otros aspectos para la evaluación.

3.17  evaluación de riesgos. Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados para asistir en la decisión de tolerar o tratar un riesgo.

NOTA: Para la evaluación de riesgos en el contexto de seguridad ver ISO/IEC Guide 51.

3.18  financiamiento de riesgos. Métodos aplicados para afrontar el tratamiento de riesgos (poner en vigencia estructuras e instrumentos) y las consecuencias económicas o financieras negativas.

3.19  identificación de riesgos. Proceso para determinar qué puede suceder, dónde, cuándo, por qué y cómo.

3.20  gestión de riesgos. Cultura, procesos y estructuras que están dirigidos hacia la administración eficaz de oportunidades y efectos adversos potenciales.

3.21  proceso de gestión de riesgos. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las tareas de, establecer el contexto, identificar, analizar, estimar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar el riesgo.

3.22  sistema de gestión de riesgos. Conjunto de elementos del sistema de gestión de una organización concerniente a la gestión de riesgos.

NOTA 1: Los elementos del sistema de administración pueden incluir planeamiento estratégico, toma de decisiones y otros procesos para tratar los riesgos.

NOTA 2: La cultura de una organización se ve reflejada en su sistema de gestión de riesgos.

3.23  reducción de riesgos. Aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de gestión aplicados  para disminuir la probabilidad, las consecuencias negativas, o ambas, asociadas a un riesgo.

3.24  aceptación ó retención de riesgos. Aceptación de la carga de la pérdida, o del beneficio a ganar, de un riesgo en particular.

NOTA 1: Retención del riesgo incluye la aceptación de riesgos que no han sido identificados.

NOTA 2: Retención del riesgo no incluye tratamientos que involucran seguros, o transferencia por otros medios.

NOTA 3: Puede haber variabilidad en el grado de aceptación y dependencia de los criterios de riesgo.

3.25  transferencia de riesgos. Cambiar la responsabilidad o compartir con otra parte la carga de la pérdida o el beneficio de la ganancia relacionada a un riesgo.

NOTA 1: Requerimientos legales o estatutarios pueden limitar, prohibir u obligar a la transferencia de algunos riesgos.

NOTA 2: La transferencia de riesgos puede llevarse a cabo mediante seguros u otros acuerdos.

NOTA 3: La transferencia de riesgos puede crear nuevos riesgos o modificar un riesgo existente.

3.26  tratamiento de riesgos. Proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo.

NOTA 1: El término ‘tratamiento del riesgo’ es utilizado a veces para las medidas en si mismas.

NOTA 2: Las medidas de tratamiento de los riesgos pueden incluir evitar, modificar, transferir o retener el riesgo.

3.27  análisis de sensibilidad. Examinar cómo varían los resultados de un cálculo o modelo cuando se cambian las hipótesis o suposiciones individuales.

3.28  interesados. Personas y organizaciones que pueden afectar, ser afectados, o percibir ser afectados por la decisión o actividad.

NOTA: El término ‘interesados’ (‘stakeholders’) pueden también incluir ‘partes interesadas’ tal como son definidas en AS/NZS ISO 14050, Administración ambiental —Vocabulario y AS/NZS ISO 14004, Sistemas de administración ambiental—Guías generales sobre principios, sistemas y técnicas de soporte.

# 4  INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

# 4.1  Propósito

El propósito de este capítulo es describir un proceso formal ordenado y lógico, para desarrollar, establecer y alentar la gestión sistemática de riesgos en una organización.

Una organización necesita desarrollar un plan de gestión de riesgos y se necesitan medidas de sustento para contar con una estructura para la adopción de un proceso de gestión de riesgos. Esto provee un marco que posibilita que el proceso de gestión de riesgos sea implementado eficazmente como así también la cultura para alentar el pensamiento proactivo. El plan debería encarar las estrategias para la adopción e incorporación del proceso de gestión de riesgos en los sistemas, procesos y prácticas de la organización para que resulte totalmente eficaz y sustentable.

# 4.2  Revisión

Comenzando a desarrollar un plan de gestión de riesgos, la organización debería revisar y evaluar con sentido crítico aquellos elementos del proceso de gestión de riesgos que ya pudieran estar vigentes en la misma. Esta revisión debe reflejar las necesidades de gestión de riesgos de la organización considerando el contexto externo de la organización y sus metas, objetivos y la naturaleza de sus negocios. De hecho, el desarrollo de la estrategia del negocio debería ser un precedente esencial para el desarrollo del plan de gestión de riesgos.

La revisión debe conformar una apreciación estructurada de:

- los sistemas de gestión de riesgos y elementos de los sistemas que ya existen;

- su madurez, características y eficacia;

- los procesos y sistemas que pueden ser ‘construidos encima’ y/o mejorados y qué cuestiones deben ser objeto de modificaciones o ampliaciones;

- las barreras y restricciones particulares que deberían encontrarse en la introducción de un proceso sistemático de gestión de riesgos;

- los sistemas de gestión de riesgos que han sido desarrollados y adoptados por los competidores y/o por las organizaciones pares;

- cualquier requerimiento normativo legal o de cumplimiento particular que debe ser satisfecho; y cualquier restricción o necesidad de recursos.

Esta revisión debe conformar la base para el desarrollo de un plan de gestión de riesgos que cubra las fases de desarrollo, implementación y mantenimiento.

# 4.3  Planificación de la gestión de riesgos

4.3.1  General

Representa la cantidad de pasos requeridos para implementar una gestión eficaz de riesgos dentro de una organización.

El plan debería procurar satisfacer los propósitos y objetivos del sistema de gestión de riesgos y debería procurar lograr los objetivos de la declaración de política de gestión de riesgos.

Finalmente, la intención debe ser incorporar el proceso de gestión de riesgos en todas las prácticas y procesos de negocio críticos de la organización de tal forma que sea relevante, eficaz y sustentable. El plan de gestión de riesgos debería tener a esto como su objetivo primario.

4.3.2  Apoyo de la dirección

Debe establecerse una filosofía organizacional de gestión de riesgos y concientización de riesgos a nivel de la dirección. Esto podría verse facilitado mediante entrenamiento, capacitación e informes de la alta gerencia.

Esto incluye:

- obtener el apoyo activo y vigente de los directores y altos ejecutivos de la organización para la gestión de riesgos y para el desarrollo e implementación de un plan;

- designar un alto gerente o similar (o equipo) de conducción, para liderar y patrocinar las iniciativas;

- obtener la aprobación y apoyo de todos los altos gerentes para la ejecución de un plan de gestión de riesgos; y

- obtener el apoyo a la política y al plan de gestión de riesgos por parte del Directorio y/o en su caso, de un Comité de Gestión de Riesgos.

4.3.3  Desarrollo de  la política de gestión de riesgos

El ejecutivo de la organización debe definir y documentar su política para gestionar los riesgos, incluyendo sus objetivos y su compromiso con la gestión de riesgos. La política de gestión de riesgos debe ser relevante para el contexto estratégico de la organización y para sus metas, objetivos y la naturaleza de su negocio.

La política puede incluir información tal como:

- los objetivos de la política y los fundamentos para gestionar los riesgos;

- el alineamiento entre la política y los planes corporativos y estratégicos de la organización;

- una expresión del “apetito de riesgo” en términos del proceso que la organización adoptará al tomar decisiones acerca de la tolerancia a los riesgos;

- la amplitud, o rango de aspectos de los riesgos, a los cuales se aplica la política;

- los procesos a ser utilizados para gestionar los riesgos;

- los responsables de gestionar riesgos particulares;

- el apoyo y la pericia disponibles para asistir a los responsables de gestionar los riesgos;

- la declaración sobre cómo se medirá y reportará el desempeño del proceso de gestión de riesgos para brindar confianza a los directores y altos ejecutivos;

- un compromiso por la revisión periódica del sistema de gestión de riesgos; y

- una declaración de compromiso de los directores y altos ejecutivos respecto de la política.

La publicación de una declaración de política de esta naturaleza es también esencial para mostrar el compromiso de los directores y altos ejecutivos con el proceso de planeamiento e implementación.

4.3.4  Comunicación de  la política

La gerencia debe asegurar que la política de gestión de riesgos sea comunicada adecuadamente para ser comprendida, implementada y establecida en todos los niveles de la organización.

Una adecuada comunicación es la base para desarrollar, establecer e implementar una infraestructura y las medidas que aseguren que la gestión de riesgos quede incorporada en los procesos de planificación, administración y toma de decisiones y en la cultura general de la organización.

Esto podría incluir:

- establecer un equipo, incluyendo personal de alta gerencia, como responsables por las comunicaciones internas sobre la política;

- procurar la toma de conciencia sobre la gestión de riesgos y el proceso de gestión de riesgos;

- comunicación y diálogo en toda la empresa acerca de la gestión de riesgos y sobre la política de la organización al respecto;

- desarrollar destrezas sobre gestión de riesgos en el personal mediante capacitación y entrenamiento;

- asegurar niveles apropiados de reconocimiento, recompensas, aprobación y sanciones; y

- establecer procesos de medición de desempeño y elaboración de informes.

4.3.5  Establecer responsabilidad y autoridad

Los directores y altos ejecutivos son los máximos responsables de la organización por la gestión de riesgos. Dentro de una organización, todo el personal es responsable por gestionar riesgos en las áreas bajo su control.

Es conveniente definir y documentar las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que realiza y verifica el trabajo que afecta a la gestión de riesgos. En particular, deberían ser registrados e informados los responsables que necesitan la libertad y autoridad organizacional para realizar una o más de las siguientes tareas:

- iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos;

- controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de riesgo se considere aceptable;

- identificar y registrar cualquier problema relativo a la gestión de riesgos;

- iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales asignados;

- verificar la implementación de soluciones;

- comunicar y consultar interna y externamente según corresponda.

4.3.6  Adaptación del proceso de gestión de riesgos

El proceso para la gestión de riesgos necesitará ser adaptado a las políticas, procedimientos y cultura de cada organización específica.

Como parte de este proceso la organización debería especificar el desempeño y los criterios para juzgar el éxito del proceso de gestión de riesgos.

4.3.7  Recursos

La organización debería identificar los requerimientos de recursos y proveer recursos adecuados, incluyendo entrenamiento del personal que aplica el proceso de gestión de riesgos y de quienes desempeñan un rol de apoyo, monitoreo y verificación. Esto debería involucrar un análisis de las necesidades de capacitación.

Un recurso importante es un proceso para administrar la información de riesgos que permita:

- registrar y mostrar cualquier cambio en los perfiles de riesgo;

- registrar medidas y estrategias para el tratamiento de los riesgos;

- rastrear el progreso y el cumplimiento de las acciones de control de riesgos;

- medir el progreso respecto del plan de gestión de riesgos;

- asignar y rastrear la responsabilidad por los riesgos, las medidas de tratamiento y las acciones de control;

- iniciar la actividad de monitoreo y aseguramiento; y

- proveer un medio para la medición y reporte de la actividad de gestión de riesgos.

4.3.8  Planificación de gestión de riesgos a nivel organizacional

Es necesario desarrollar y establecer un plan para gestionar riesgos a todos los niveles apropiados de la organización mediante la aplicación del proceso de gestión de riesgos descrito en 6. Esto debería incluir la definición de estrategias prácticas que deberían tomarse para alentar la adopción e incorporación del proceso de gestión de riesgos en actividades, sistemas y procesos críticos de la organización. Deberían también definirse medidas para asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea sostenible y mejorable.

El proceso de gestionar riesgos debería ser incorporado en los procesos de desarrollo de políticas, de planeamiento estratégico y del negocio y de administración de cambios de la organización.

Esto involucra registrar:

- los contextos estratégico, organizacional y de gestión de riesgos;

- los riesgos identificados para la organización;

- el análisis y evaluación de estos riesgos;

- las estrategias de tratamiento;

- los mecanismos de monitoreo y aseguramiento; y

- las estrategias para procurar la toma de conciencia, la adquisición de destrezas, el entrenamiento y educación.

4.3.9  Gestionar riesgos a niveles de áreas, proyectos y equipos

El desarrollo e implementación de planes con la amplitud que sean requeridos, para cada área de la organización, función o proceso de negocio, programa, proyecto o actividad en equipo mediante la aplicación del proceso de gestión de riesgos está descrito en 6. Tales planes deberían ser consistentes y posiblemente formar parte de planes de nivel organizacional. El proceso para gestionar riesgos debería estar incorporado en todo el planeamiento crítico y en las actividades administrativas, inclusive en aquellas involucradas con la administración de cambios. Debería registrarse el proceso que se ha seguido, las decisiones tomadas y las acciones planeadas.

Los gerentes de área, proyecto o equipo afectados deberían asegurar que los planes son pertinentes y apropiados y, en consecuencia, pueden ser plenamente responsables por su ejecución exitosa.

4.3.10  Monitorear y revisar

Los riesgos no son estáticos y las organizaciones deberían adoptar e incorporar procesos dinámicos para administrarlos.

Esto debería incluir el desarrollo de mecanismos para revisar los riesgos y para su evaluación y tratamiento. Debería también monitorear la eficacia del proceso de gestión de riesgos en si mismo.

# 4.4  Revisión por la dirección

El ejecutivo de la organización debe asegurar que se lleva a cabo una revisión de la gestión de riesgos a intervalos especificados, suficientes para asegurar su continua adecuación y eficacia para satisfacer los requerimientos de esta norma, y las políticas y objetivos de gestión de riesgos establecidos en la organización. Se deben mantener registros de tales revisiones.

# 5  VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS

# 5.1  General

Esta sección da una breve visión general del proceso de gestión de riesgos. Cada paso del proceso de gestión de riesgos es discutido con mayor detalle en la 6.

La gestión de riesgos es una parte integrante del proceso de gestión. Gestión de riesgos es un proceso multifacético, por lo que las tareas involucradas son a menudo llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario. Es un proceso iterativo de mejora continua, cuya incorporación en las prácticas o procesos de negocio existentes resulta beneficiosa.

# 5.2  Elementos principales

Los elementos principales del proceso de gestión de riesgos, como se puede ver en la figura 1, son los siguientes:

- Establecer el contexto: Establecer los contextos estratégico, organizacional y de gestión de riesgos en los cuales tendrá lugar el resto de los procesos. Deben establecerse los criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y definirse la estructura del análisis.

- Identificar riesgos: Identificar qué, por qué, dónde, cuándo y cómo los eventos podrían impedir, degradar, demorar o mejorar el logro de los objetivos estratégicos y de negocio de la organización.

- Analizar riesgos:  Determinar los controles existentes y analizar los riesgos en términos de consecuencia y probabilidad en el contexto de tales controles. El análisis debería considerar el rango de consecuencias potenciales y cuán probable es que esas consecuencias puedan ocurrir. Consecuencia y probabilidad se podrían combinar para producir un nivel estimado de riesgo.

- Evaluar riesgos: Comparar los niveles estimados de riesgo contra los criterios preestablecidos y considerar el balance entre beneficios potenciales y resultados adversos. Esto posibilita que se ordenen los riesgos como para identificar las prioridades de gestión. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos podría caer en una categoría aceptable y no se requeriría tratamiento.

- Tratar riesgos: Si los niveles de riesgo establecidos son bajos y son tolerables entonces no se requiere tratamiento. Para otros riesgos, se deben desarrollar e implementar estrategias y planes de acción específicos costo-beneficio para aumentar los beneficios potenciales y reducir los costos potenciales.

- Monitorear y revisar: Monitorear y revisar el desempeño del sistema de gestión de riesgos y procurar detectar cambios que pudieran afectar la adecuación o beneficio de costo de los controles.

- Comunicar y consultar: Comunicar y consultar con los interesados internos y externos según resulte apropiado en cada etapa del proceso de gestión de riesgos, interpretando al proceso como un todo.

La gestión de riesgos es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora organizacional. Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización: a nivel estratégico y a niveles tácticos y operacionales. También puede ser aplicada a proyectos específicos, para sustentar decisiones específicas o para administrar áreas específicas de riesgo reconocidas. Para cada etapa del proceso deberían mantenerse registros adecuados, suficientes como para satisfacer a una auditoría independiente.

Figura 1 – Visión general – Proceso de Gestión de Riesgos

# 6  PROCESO DE GESTION DE RIESGOS

En la figura 2 se muestran los detalles del proceso de gestión de riesgos.

# 6.1  Establecer el contexto

6.1.1  General

El proceso de gestión de riesgos se produce dentro de la estructura del contexto estratégico, interno, externo y de gestión de riesgos de una organización. Establecer el contexto consiste en definir los parámetros básicos dentro de los cuales se deben gestionar los riesgos y establecer el alcance para el resto del proceso de gestión de riesgos.

6.1.2  Establecer el contexto interno

Antes de comenzar una actividad de gestión de riesgos, a cualquier nivel, es necesario comprender la organización, su estructura y sus capacidades, como asimismo, sus metas y objetivos y las estrategias que están vigentes para lograrlos. Ésto es importante por las siguientes razones:

- la gestión de riesgos tiene lugar en el contexto de las metas y objetivos de la organización;

- el riesgo principal para la mayoría de las organizaciones es fallar en el logro de sus objetivos estratégicos, de negocio o de proyectos, o que sean percibidos por los interesados como con dificultad para lograrlos;

- las políticas y metas organizacionales ayudan a definir la política de riesgo de la organización; y

- los objetivos y criterios específicos de un proyecto o actividad deben considerarse a la luz de los objetivos de la organización como un todo.

6.1.3  Establecer el contexto externo

Este paso define la relación entre la organización y su entorno externo de negocios, social y político, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. El contexto incluye los aspectos financieros, operacionales, competitivos, políticos (percepciones e imagen pública), sociales, de clientes, culturales y legales de las funciones de la organización.

Se deben identificar los interesados internos y externos, y considerar sus objetivos, tomar en cuenta sus percepciones, y establecer políticas de comunicación con esas partes.

Debe llevarse a cabo un análisis estratégico. El mismo debe ser aprobado a nivel ejecutivo, para establecer los parámetros básicos y proveer una guía para los procesos de gestión de riesgos más detallados.

Debería existir una relación estrecha entre la política y objetivos de gestión de riesgos de una organización y su misión u objetivos estratégicos.

6.1.4  Establecer el contexto de gestión de riesgos

Deben establecerse las metas, objetivos, estrategias, alcance y parámetros de la actividad, o parte de la organización a la cual se está aplicando el proceso de gestión de riesgos.

El proceso debería ser llevado a cabo con plena consideración de la necesidad de balancear costos, beneficios y oportunidades. También deberían especificarse los recursos requeridos y los registros a mantener.

El hecho de establecer el alcance y los límites de una aplicación del proceso de gestión de riesgos involucra:

- definir el proyecto o actividad y establecer sus metas y objetivos;

- especificar la naturaleza de las decisiones que deben tomarse;

- definir la amplitud de la actividad o función del proyecto en términos de tiempo y localización;

- identificar cualquier estudio sobre estructura y el alcance, objetivos y recursos requeridos; y

- definir la profundidad y amplitud de las actividades de gestión de riesgos a llevar a cabo.

- Los aspectos específicos que también deberían ser discutidos incluyen:

- Los roles y responsabilidades de las distintas partes de la organización que participan en el proceso de gestión de riesgos.

- Las relaciones entre el proyecto o actividad y otros proyectos o partes de la organización.

Figura 2 - Proceso de Gestión de Riesgos

6.1.5  Desarrollar criterios de evaluación de riesgos

Se deben decidir los criterios contra los cuales se van a evaluar los riesgos.

Las decisiones concernientes a si se requiere un tratamiento del riesgo deberían estar basadas en criterios operacionales, técnicos, financieros, legales, sociales, humanitarios u otros. Esto a menudo depende de las políticas internas, metas y objetivos de una organización y de los intereses de los distintos interesados.

Los criterios podrían estar afectados por las percepciones de los interesados y por requerimientos legales o reglamentarios. Es importante que se determinen los criterios apropiados desde el comienzo.

Aunque los criterios de riesgo son inicialmente desarrollados como parte del establecimiento del contexto de gestión de riesgos, los mismos deben ser posteriormente desarrollados y perfeccionados a medida que se identifiquen los riesgos particulares y se escojan técnicas de análisis de riesgos, ejemplo: los criterios de riesgo deberían corresponder a los tipos de riesgos y la forma en que se expresan los niveles de riesgo.

6.1.6  Definir la estructura para análisis de riesgo

Esto involucra formular la actividad, proyecto o cambio en un conjunto de elementos o pasos. Estos elementos proveen una estructura lógica para el análisis que ayuda a asegurar que no se pasen por alto riesgos significativos. La estructura escogida depende de la naturaleza de los riesgos y del alcance del proyecto o actividad.

# 6.2  Identificación de riesgos

6.2.1  General

Este paso procura identificar los riesgos a gestionar.

Es crítica la identificación amplia utilizando un proceso sistemático bien estructurado, porque un riesgo potencial no identificado en esta etapa quedaría excluido de análisis posteriores.

La identificación debería incluir todos los aspectos de los riesgos, estén o no bajo control de la organización.

6.2.2  ¿Qué puede suceder, dónde y cuándo?

El propósito es generar una lista amplia de fuentes de riesgos y eventos que podrían tener un impacto en el logro de cada uno de los objetivos estratégicos, de negocio o de proyecto referidos en 6.1.3. Estos eventos podrían impedir, degradar, demorar o mejorar el logro de esos objetivos. Estos son luego considerados en mayor detalle para identificar lo que puede suceder.

6.2.3  ¿Cómo y por qué puede suceder?

Una vez identificado lo que podría suceder, es necesario considerar las causas y escenarios posibles. Hay muchas formas en que puede suceder un evento. Es importante que no se omita ninguna causa significativa.

6.2.4  Herramientas y técnicas

Los enfoques utilizados para identificar riesgos incluyen listados de control (checklists), juicios basados en la experiencia y registros, diagramas de flujo, técnicas de tormenta de ideas (brainstorming), análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas de ingeniería de sistemas.

El enfoque utilizado dependerá de la naturaleza de las actividades bajo revisión, de los tipos de riesgos y del contexto organizacional.

# 6.3  Análisis de riesgo

6.3.1  General

El objetivo del análisis de riesgos es proveer estimaciones y evaluaciones que respalden la toma de decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados y sobre las estrategias más apropiadas y costo-eficaces de tratamiento de los riesgos.

El análisis de riesgos involucra considerar las fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y las probabilidades de que esas consecuencias puedan ocurrir. Deben identificarse los factores que afectan a las consecuencias y probabilidades. El riesgo es analizado combinando consecuencias y probabilidades, tomando en cuenta las medidas de control existentes.

Se puede llevar a cabo un análisis preliminar para combinar riesgos similares o excluir del estudio detallado a los riesgos de bajo impacto. Siempre que sea posible, los riesgos excluidos deberían ser listados para demostrar la integridad del análisis de riesgo.

6.3.2  Determinar estrategias y controles existentes

Se deben identificar los procesos, dispositivos o prácticas existentes que actúan para minimizar los riesgos negativos o mejorar las oportunidades positivas y evaluar sus fortalezas y debilidades. Pueden ser apropiadas las herramientas utilizadas en 6.2.4, como asimismo, los enfoques tales como inspecciones y auto-evaluaciones del control (CSA). Los controles pueden surgir como resultado de actividades previas de tratamiento del riesgo.

6.3.3  Consecuencias y probabilidades

La magnitud de las consecuencias de un evento, en el caso de que éste ocurriera, y la probabilidad del evento y sus consecuencias asociadas, se evaluan en el contexto de la eficacia de las estrategias y controles existentes.

Las consecuencias y probabilidades se combinan para producir un nivel de riesgo. Las consecuencias y probabilidades se pueden determinar utilizando cálculos y análisis estadístico.

Alternativamente, cuando no se dispone de datos anteriores confiables o relevantes, se pueden realizar estimaciones subjetivas que reflejan el grado de convicción de un individuo o de un grupo de que pueda ocurrir un evento o resultado particular.

Para evitar prejuicios subjetivos, cuando se analizan las consecuencias y probabilidades deberían utilizarse las fuentes de información y técnicas más pertinentes. Las fuentes de información podrían incluir:

- registros anteriores;

- práctica y experiencia relevante;

- prácticas y experiencia de la industria o actividad;

- literatura relevante publicada;

- investigaciones de mercado;

- experimentos y prototipos;

- modelos económicos, de ingeniería u otros;

- opiniones y juicios de especialistas y expertos.

Las técnicas incluyen:

- entrevistas estructuradas con expertos en el área de interés;

- utilización de grupos multidisciplinarios de expertos;

- evaluaciones individuales utilizando cuestionarios; y

- uso de modelos y simulaciones.

Siempre que sea posible, debería incluirse la confianza depositada en las estimaciones de los niveles de riesgo.

6.3.4  Tipos de análisis

El análisis de riesgo puede ser llevado a cabo a distintos niveles de detalle dependiendo del riesgo, y de la información, datos y recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo o una combinación de ellos, dependiendo de las circunstancias.

El orden de complejidad y los costos de estos análisis, en orden ascendente, es: cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. En la práctica, a menudo se utiliza primero el simple análisis cualitativo para obtener una indicación general del nivel de riesgo y para revelar aspectos de los riesgos principales. Luego podría ser necesario llevar a cabo un análisis más específico o cuantitativo sobre aspectos de los riesgos principales.

La forma del análisis debería ser consistente con los criterios de evaluación de riesgos desarrollados como parte del establecimiento del contexto (ver 6.1).

En detalle, los tipos de análisis son:

- Análisis cualitativo

El análisis cualitativo utiliza formatos de palabras o escalas descriptivas para describir la magnitud de las consecuencias potenciales y la probabilidad de que ocurran esas consecuencias. Estas escalas pueden ser adaptadas o ajustadas para satisfacer las circunstancias, y pueden utilizarse distintas descripciones para riesgos diferentes.

El análisis cualitativo puede utilizarse:

- como una actividad inicial de tamiz para identificar los riesgos que requieren un análisis más detallado;

- cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y el esfuerzo requerido para un análisis más completo;

- cuando esta clase de análisis es apropiado para las decisiones; o

- cuando los datos numéricos o los recursos son inadecuados para un análisis cuantitativo.

- Análisis semi-cuantitativo

En el análisis semi-cuantitativo, a las escalas nominales cualitativas, tales como las descritas arriba, se les asignan valores. El objetivo es producir una priorización más detallada que la que se logra normalmente en el análisis cualitativo, y no sugerir valores reales de los riesgos, tales como los que se procuran en el análisis cuantitativo. Sin embargo, dado que el número asignado a cada descripción puede no producir una relación precisa con la magnitud real de las consecuencias o probabilidades, los números sólo pueden ser combinados utilizando una fórmula apropiada que reconozca las limitaciones del tipo de escala utilizada.

Debe tenerse cuidado con el uso del análisis semi-cuantitativo porque los números escogidos podrían no reflejar apropiadamente las relatividades y esto podría conducir a resultados inconsistentes, anómalos o inapropiados. El análisis semi-cuantitativo podría no diferenciar apropiadamente entre distintos riesgos, particularmente cuando las consecuencias o las probabilidades son extremas.

- Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo utiliza valores numéricos (en lugar de las escalas descriptivas utilizadas en los análisis cualitativo y semi-cuantitativo) tanto para las consecuencias como para las probabilidades utilizando datos de una variedad de fuentes (tales como aquellas referidas en 6.3.3). La calidad del análisis depende de la precisión e integridad de los valores numéricos y de la validez de los modelos utilizados.

Las consecuencias podrían ser estimadas modelando los resultados de un evento o conjunto de eventos, o mediante extrapolación de estudios experimentales o datos del pasado.

Las consecuencias podrían ser expresadas en términos de criterios de impactos monetarios, técnicos o humanos, o cualquiera de los otros criterios referidos en 6.1.5. En algunos casos, se requiere más de un valor numérico para especificar consecuencias para distintos momentos, lugares, grupos o situaciones.

La forma en la cual se expresan las probabilidades y consecuencias y las formas en las cuales las mismas se combinan para proveer un nivel de riesgo varian de acuerdo con el tipo de riesgo y el propósito para el cual se va a utilizar el resultado de la evaluación del riesgo. Puede considerarse y comunicarse eficazmente el efecto de la incertidumbre y variabilidad de cada factor sobre el nivel de riesgo.

6.3.5  Análisis de sensibilidad

Dado que algunas de las estimaciones cuantitativas realizadas en el análisis del riesgo requieren ajustes, debería llevarse a cabo un análisis de sensibilidad para verificar el efecto de la incertidumbre en las suposiciones y datos. El análisis de sensibilidad es también una forma de comprobar la adecuación y efectividad de los controles y de las opciones de tratamiento de riesgos potenciales tal como se describe en la cláusula 6.5.2.

# 6.4  Evaluación de riesgo

La evaluación de riesgo involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con los criterios de riesgo previamente establecidos.

El objetivo de la evaluación de riesgos es tomar decisiones, basadas en los resultados del análisis de riesgo, acerca de los riesgos que requieren tratamiento y sus prioridades.

Deberían considerarse los objetivos de la organización y la gama de oportunidades que podrían resultar del riesgo. Cuando deba realizarse una selección entre distintas opciones, el mayor potencial de pérdidas debería asociarse con los mayores beneficios potenciales y la selección apropiada dependerá del contexto de la organización.

Las decisiones deberían tomar en cuenta al amplio contexto del riesgo e incluir consideraciones de la tolerancia de los riesgos por parte de terceras partes distintas de la organización que se benefician del mismo.

Los riesgos bajos o tolerables podrían ser aceptados con un tratamiento futuro mínimo. Los mismos deberían ser monitoreados y revisados periódicamente para asegurar que se mantienen igual.

Si los riesgos no son bajos o tolerables, los mismos deberían ser tratados utilizando una o más de las opciones consideradas en 6.5.

En algunas circunstancias, la evaluación de riesgos podría conducir a la decisión de llevar a cabo un mayor análisis.

# 6.5  Tratamiento del riesgo

6.5.1  General

El tratamiento del riesgo involucra identificar el rango de opciones para tratar el riesgo, evaluar esas opciones, preparar planes de tratamiento del riesgo e implementarlos.

6.5.2  Identificar opciones para tratamiento del riesgo

Las opciones de tratamiento de riesgos, que no son necesariamente mutuamente excluyentes o apropiadas en todas las circunstancias, incluyen:

- Evitar el riesgo decidiendo no seguir adelante con la actividad que probablemente crea el riesgo (cuando esto sea practicable). El escape al riesgo puede ocurrir inadecuadamente a raíz de la tendencia de algunas personas u organizaciones a tener aversión a los riesgos. El escape inadecuado al riesgo puede aumentar la significación de otros riesgos o podría conducir a la pérdida de oportunidades de obtener beneficios.

- La aversión al riesgo puede resultar en:

- decisiones de evitar o ignorar riesgos, independientemente de la información disponible y de los costos incurridos en el tratamiento de esos riesgos;

- fallas al tratar los riesgos;

- dejar las opciones críticas y/o decisiones a otras partes;

- diferir las decisiones que la organización no puede evitar;

- seleccionar una opción porque representa un riesgo potencial más bajo independientemente de los beneficios.

- Cambiar la probabilidad de ocurrencia, para mejorar la probabilidad de resultados beneficiosos y reducir la probabilidad de pérdidas.

- Cambiar las consecuencias, para aumentar la magnitud de los beneficios y reducir la magnitud de las pérdidas. Esto también podría incluir respuesta a la emergencia, planes de contingencia y de recupero de desastres.

- Transferir el riesgo. Esto involucra a otras partes que sostienen o comparten alguna parte del riesgo. Los mecanismos incluyen el uso de contratos, acuerdos de seguros y estructuras organizacionales tales como sociedades y “joint ventures”. Generalmente hay algún costo financiero o beneficio asociado a la transferencia de parte del riesgo a otra organización, tal como el premio pagado por los seguros. Idealmente, las responsabilidades por el tratamiento de los riesgos debería ser asignado a las partes más aptas para controlarlos. Las responsabilidades deberían ser acordadas entre las partes lo antes posible. La transferencia de un riesgo a otras partes, o la transferencia física a otros lugares, reduce el riesgo original para la organización que transfiere, pero podría no disminuir el nivel global de riesgo para la sociedad. A menudo, tal transferencia de riesgo sólo cambia un tipo de riesgo por otro, de forma tal, que ambas partes terminan con los tipos de riesgos que están más aptos para tolerar, tratar o retener. Cuando los riesgos son total o parcialmente transferidos, la organización que transfiere el riesgo ha adquirido un nuevo riesgo, y es que la organización a la cual se ha transferido el riesgo no pueda administrar el riesgo eficazmente.

- Retener el riesgo. Luego que los riesgos han sido reducidos o transferidos, podrían existir riesgos residuales que son retenidos. Los riesgos también podrían ser retenidos en forma predeterminada, por ejemplo: cuando hay una falla para identificar o transferir adecuadamente, o bien tratar los riesgos.

6.5.3  Evaluar las opciones de tratamiento de riesgos

Las opciones deberían ser evaluadas sobre la base del grado de reducción de las pérdidas, y el alcance de los beneficios adicionales u oportunidades creadas, tomando en cuenta los criterios desarrollados en 6.1.5. Se pueden considerar y aplicar una cantidad de opciones, ya sea individualmente o combinadas.

El análisis de sensibilidad (ver 6.3.5) es una forma de comprobar la eficacia de las distintas opciones para tratar el riesgo.

La selección de la opción más apropiada involucra balancear el costo de implementación de cada opción contra los beneficios derivados de ella. En general, el costo de administrar los riesgos necesita ser conmensurado con los beneficios obtenidos.

Cuando se pueden obtener grandes cambios en el riesgo puede obtenerse con un costo relativamente bajo, tales opciones deberían ser implementadas.

Otras opciones de mejora podrían ser antieconómicas y se necesita ejercitar el juicio para determinar si las mismas son justificables.

Las decisiones deberían tomar en cuenta la necesidad de considerar cuidadosamente los riesgos raros pero severos que podrían justificar acciones de tratamiento de riesgos que no serían justificables en el terreno de lo estrictamente económico.

Cuando se analizan los costos versus los beneficios, es importante considerar todos los costos y perjuicios, como asimismo, todos los beneficios y oportunidades. A menudo los beneficios secundarios/colaterales de adoptar una determinada estrategia de riesgos pueden ser importantes.

Mientras que un control en particular puede ser muy eficaz en la reducción de la probabilidad de un tipo específico de pérdida, el mismo también puede quitar la oportunidad de beneficios.

En muchos casos, es improbable que cualquier opción de tratamiento de riesgos sea una solución completa para un problema en particular. A menudo la organización se beneficiará sustancialmente por una combinación de opciones tales como cambiar la probabilidad de los riesgos, cambiar sus consecuencias, y transferir o retener cualquier riesgo residual. Un ejemplo es el uso eficaz de contratos y financiamiento de riesgos sustentado por un programa de reducción de riesgos.

Cuando el costo acumulativo de implementar todos los tratamientos de riesgos excede el presupuesto disponible, el plan debería identificar claramente el orden de prioridad en el cual deberían ser implementados los tratamientos individuales de riesgo. El ordenamiento de prioridades puede ser establecido utilizando distintas técnicas, incluyendo análisis de importancia de los riesgos y de costo-beneficio. Los requerimientos de cumplimiento legal deben estar por encima de los análisis de costo-beneficio.

Los tratamientos de riesgos que no pueden ser implementados dentro del límite del presupuesto disponible pueden esperar la disponibilidad de recursos futuros o, si por cualquier razón algunos o todos los tratamientos restantes son considerados importantes, deberá analizarse el caso para lograr financiación adicional. En todos los casos es importante comparar el costo total de no tomar ninguna acción, contra el aparente ahorro presupuestario.

Las opciones de tratamiento de riesgos deberían considerar los valores y percepciones de los interesados y las formas más apropiadas de comunicarse con ellos.

Las estrategias de tratamiento de riesgos podrían por si mismas introducir nuevos riesgos. Estos riesgos necesitan ser identificados, evaluados, tratados y monitoreados como parte del proceso iterativo.

Si luego de un tratamiento hay un riesgo residual, debería tomarse una decisión sobre si retener este riesgo o repetir el proceso de tratamiento de riesgos.

6.5.4  Preparación e implementación de planes de tratamiento

Los planes deberían documentar cómo serán implementadas las opciones escogidas.

Los planes de tratamiento deberían identificar las responsabilidades, las fechas programadas, los resultados esperados de los tratamientos, el presupuesto, las medidas del desempeño y el proceso de revisión a poner en práctica.

Los planes también deberían incluir mecanismos para evaluar la implementación de las opciones respecto de criterios de desempeño, las responsabilidades individuales y otros objetivos, y procesos para monitorear los logros respecto de hitos críticos de implementación.

La implementación exitosa del plan de tratamiento del riesgo requiere un sistema de administración eficaz que especifique los métodos escogidos, asigne responsabilidades individuales por las acciones y las controle en relación a criterios especificados.

# 6.6  Control y revisión

Es necesario controlar la eficacia de todos los pasos del proceso de gestión de riesgos. Este es un paso importante para la mejora continua.

Los riesgos y la eficacia de las medidas de tratamiento necesitan ser monitoreados para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades. La autoevaluación del control provee un medio para la revisión continua de los riesgos y de sus controles.

Es esencial la revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de administración se mantenga apropiado. Los factores que podrían afectar la probabilidad y consecuencia de un resultado podrían cambiar, como también los factores que afectan la conveniencia o costo de las opciones de tratamiento.

Es en consecuencia necesario repetir el ciclo de gestión de riesgos regularmente. La revisión es una parte integral de los planes de tratamiento de la administración de riesgos.

El progreso real respecto de los planes de tratamiento de los riesgos proveen una medida importante de desempeño y deberían ser incorporados en el sistema de información, medición y administración de desempeño de la organización.

El control también involucra aprender de los eventos y de sus resultados.

# 6.7  Documentar y registrar el proceso de gestión de riesgos

Debe registrarse en forma adecuada cada etapa del proceso de gestión de riesgos. Deberían documentarse las hipótesis, métodos, fuentes de datos, análisis, resultados y razones para las decisiones.

Los registros de tales procesos son también un aspecto importante de un buen gobierno corporativo.

- Demostrar que el proceso es conducido apropiadamente.

- Proveer evidencia de un enfoque sistemático de identificación y análisis de riesgos.

- Proveer un registro de los riesgos y desarrollar la base de datos de conocimientos de la organización.

- Proveer a los tomadores de decisiones relevantes de un plan de gestión de riesgos para aprobación y subsecuente implementación.

- Proveer un mecanismo y herramienta de responsabilidad.

- Facilitar el continuo monitoreo y revisión.

- Proveer una pista de auditoría.

- Compartir y comunicar información.

Las decisiones concernientes al alcance y método de documentación y registro podrían involucrar costos y beneficios y deberían tomar en cuenta las razones para mantener la documentación.

# 6.8  Comunicación y consultas

La comunicación y consulta son consideraciones importantes a cada paso del proceso de gestión de riesgos. Es importante desarrollar un plan de comunicación tanto para los interesados internos como externos en la etapa más temprana del proceso. Este plan debería considerar aspectos relativos tanto al riesgo en si mismo, como al proceso para administrarlo.

Comunicación y consulta involucra un diálogo entre los interesados con esfuerzos focalizados en la consulta más que en un flujo de información de una sola vía desde el tomador de decisiones hacia los interesados.

Es útil un enfoque de equipo de consulta para ayudar a definir el contexto en forma apropiada, para ayudar a que los riesgos sean identificados eficazmente, para reunir distintas áreas de especialidad en el análisis de riesgos, para asegurar que se consideran distintos puntos de vista en la evaluación de los riesgos y para una administración apropiada de cambios durante el tratamiento de los riesgos.

El involucramiento también posibilita la ‘propiedad’ de los riesgos por parte de los gerentes y el compromiso de los interesados. Les permite apreciar los beneficios de controles particulares y la necesidad de aprobar y sustentar un plan de tratamiento.

Son importantes las comunicaciones internas y externas eficaces para asegurar que aquellos responsables por implementar gestión de riesgos, y aquellos con un interés establecido, comprendan la base sobre la cual se toman las decisiones y por qué se requieren determinadas acciones.

Las percepciones sobre el riesgo pueden variar debido a diferencias en los valores, necesidades, suposiciones, conceptos y preocupaciones de los interesados, en la medida que se relacionen con el riesgo o los aspectos bajo discusión.

Es probable que los interesados emitan juicios sobre la aceptabilidad de un riesgo basados en su percepción del riesgo. Dado que los puntos de vista de los interesados pueden tener un impacto significativo en las decisiones tomadas, es importante que sus percepciones del riesgo, como asimismo, sus percepciones sobre los beneficios, sean identificadas y registradas y las razones subyacentes, comprendidas y consideradas.

El informe sobre el desempeño de la gestión de riesgos, particularmente el relativo al progreso en el desarrollo e implementación del plan de gestión de riesgos (ver Sección 4) y el progreso en implementar un plan de tratamiento de los riesgos, son medidas útiles que pueden ser comunicadas a los interesados. Tal medición e informe es también una característica del buen gobierno corporativo.

# Anexo A

# (Informativo)

# Bibliografía

En el estudio de este esquema se ha tenido en cuenta el antecedente siguiente:

AUSTRALIAN /NEW ZEALAND STANDARD

AS/NZS  4360:1999 - Risk Management.

Draft for Public Comment (Revision AS/NZS 4360):2003.

# Anexo B

# (Informativo)

El estudio de este esquema estuvo a cargo del organismo respectivo, integrado en la forma siguiente:

Subcomité de Gestión de Riesgos

| Integrante: | Representa a: |
| --- | --- |
| Dra. | Adriana AMIGO | CONSULTORA DE MARKETING |
| Lic. | Juan DE DIOS BEL | IAIA |
| Sr. | Demetrio BARCAS | OPERCON S.A. |
| Cont. | Guillermo BILICK | ONABE |
| Sra. | Irene BRUSATIN | BDO ARGENTINA |
| Sra. | Marina CALLEJO | BDO ARGENTINA |
| Sr. | Juan DZIERRA | ASEPACE |
| Sr. | Ariel H. FERRARI | CONSEJO PROFESIONAL BS. AS. |
| Sra. | Romina KALESARIK | BDO ARGENTINA |
| Lic. | Fabiana MARGES | ADACSI |
| Dr. | Carlos ROZEN | BDO ARGENTINA |
| Sr. | Carlos SUAREZ | MOVICOM |
| Sr. | Eduardo ZABOTINSKY | NETCONSUL |
| Lic. | Marta BARBIERI | IRAM |
| Lic. | Espedito PASSARELLO | IRAM |
| Sr. | Marcos PASSARELLO | IRAM |

TRÁMITE

El estudio de este esquema ocupó la atención del Subcomité de Tecnología de la información y Gestión de Riesgos en las reuniones del 27 de mayo, 24 de junio, 22 de julio, 26 de agosto, 23 de septiembre, 28 de octubre y 25 de noviembre de 2004 (Actas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7-2004); en esta última, se aprueba como Esquema 1 y se envía a Discusión Pública por 45 días.

Asimismo, en el estudio de este Esquema se han considerado los aspectos siguientes:

| Aspectos | ¿ SE HAN INCORPORADO ? Sí / No / No corresponde | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Ambientales | No corresponde | ______ |
| Salud | No corresponde | ______ |
| Seguridad | No corresponde | ______ |

******************************

APROBADO SU ENVÍO A DISCUSIÓN PÚBLICA POR EL SUBCOMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004 (Acta 7-2004).

| FIRMADO Sr. Marcos Passarello Coordinador del Subcomité |  | FIRMADO Dr. Carlos Rozen Secretario del Subcomité |
| --- | --- | --- |
|  | FIRMADO Lic. Marta R. de Barbieri Vº Bº Gerente Tecnología Química |  |

# Text boxes

INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN

DE NORMA IRAM 17550

Noviembre de 2004

Página

Evaluación  de  Riesgos

Evaluación  de  Riesgos

Identificar los Riesgos

Establecer el Contexto

Analizar los Riesgos

Evaluar los Riesgos

Tratar los Riesgos

Comunicar  y  Consultar

Monitorear  y  Revisar

Tratar los riesgos

- Opciones de tratamiento:

- Identificar

- Evaluar

- Seleccionar

- Preparar planes

- Implementar planes

¿Se aceptan los

Riesgos?

Evaluar los Riesgos

- Comparar contra criterios

- Establecer prioridades de riesgos

Estimar nivel de riesgos

Determinar

Probabilidades

Determinar

Consecuencias

Analizar Riesgos

Determinar Controles existentes

Identificar los Riesgos

¿Qué puede suceder?

¿Cómo puede suceder?

## Evaluación  de  Riesgos

Comunicar  y  consultar

Monitorear  y  Revisar

Establecer el Contexto

- Contexto estratégico

- Contexto organizacional

- Contexto administración de riesgos

- Desarrollar criterios

- Decidir la estructura

no

si